# Steckbrief für Prozessoptimierungen

## Rahmendaten

| Titel* | Lehrenden-OC |
| --- | --- |
| Auftraggeber/-in* | Hr. Felten |
| Prozessmanager/-in | / |
| Ggf. Anforderungsmanager/-in (wenn IT-Systeme betroffen sind) | Fr. Heidkamp-Kergel (Cm) Hr. Weyer (Cm |
| Prozessverantwortliche/r | / |
| Prozess-/Projektteam (Name & OE) | Fr. Heidkamp-Kergel (Cm) Hr. Weyer (Cm) |
| Prozesscluster (gemäß Prozesslandkarte) | / |
| Geschätzter Umsetzungsaufwand klein ¦ mittel ¦ groß | groß |

## Beschreibung*

| Vision | Integration der Lehrendenrolle ins neue OC-System. |
| --- | --- |
| Warum soll der Prozess optimiert werden? (Ist-Situation & Ausformulierung von 4.) | Aktuell nutzen Lehrende weiterhin den OC 4, während die Studierenden den neuen OC 6 nutzen. Auch Lehrende sollen dieselbe technisch, inhaltlich und funktional moderne Plattform mit zeitgemäßem User Interface erhalten, um sich aufgrund der vereinfachten Bedienbarkeit auf ihre Kernaufgaben fokussieren zu können und dabei optimal unterstützt zu werden. |
| Wer ist an der Prozessoptimierung direkt beteiligt bzw. davon indirekt betroffen? (Aufzählung der Organisationseinheiten) | Planungsabteilung Studienbegleitende Prüfungen Studienabschließende Prüfungen Finanzbuchhaltung Forschungsmanagement Stab Qualitätsmanagement |
| Welche Teilprozesse, Projekte und Entwicklungen sind noch betroffen? (ggfs. Verweis auf 3.) | Semesterplanung eKlausuren eSemesterarbeiten eAbschlussarbeiten Verteidigung & Transferprüfungen |
| Was sind die konkreten Ziele der Prozessoptimierung (inkl. Nicht-Ziele)? (Kurzbeschreibung) | - Modernisierung / Aktualisierung der Nutzeroberfläche - Modernisierung / Aktualisierung der Schnittstellen zu den Studierenden - Fokus auf Kernaufgaben Lehren & Prüfen |
| Wie sollen die Ziele erreicht werden? (Beschreibung erster Lösungsansätze) | Inkrementelle & iterative Entwicklung im Parallelbetrieb, um Lehrende rechtzeitig einzubinden und eine User-orientierte (Weiter-)Entwicklung zu ermöglichen. |
| Wo sind IT-Systeme von der Prozessoptimierung betroffen? | Online-Campus 6.0 (Studierende) Online-Campus 4.0 (Lehrende) |
| Wann soll die Prozessoptimierung umgesetzt sein und welche zeitlichen Einschränkungen gibt es? | asap |

## Einordnung in den Gesamtprozess

Welcher strategische Prozess ist hauptsächlich betroffen? Hier bitte Visualisierung einfügen.

## Zwänge & Anforderungen*

| Bewertungskriterien | Gewichtung 0 = irrelevant 1 = förderlich 2 = wichtig 3 = zwingend notwendig | Erläuterung |
| --- | --- | --- |
| Unternehmensstrategische Anforderungen (gesamtbetriebliche Kennziffern, Entscheidungsgrundlagen, Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Rentabilität) | 2 | - Erhöhung der Zufriedenheit der Lehrenden - Steigerung der Produktivität und damit der Wirtschaftlichkeit durch optimierte Prozesse |
| Rechtliche Vorschriften (Hochschulrecht, Arbeitsrecht, Compliance, DSGVO, GoBD, UStG, Betriebsrat etc.) | 2 | Einhaltung der eigenen Vorgaben aus der RPO (Beschwerde beim Ministerium) |
| Technische Zwänge (bspw. Ablösung VB6) | 2 | - Aktualisierung der Schnittstellen zu den Studierenden - Ablösung überholter Workflows und Schnittstellen |
| Anforderungen Kunden Interessenten, Studierende, Teilnehmende (Digitalisierung von Verwaltungstätigkeiten etc.) | 0 |  |
| Anforderungen Lehrende (Digitalisierung von Verwaltungstätigkeiten etc.) | 2 | - Fokus auf Kernaufgaben Lehren & Prüfen - Unterstützung durch moderne Tools & schlankere Workflows |
| Anforderungen Lieferanten (Anpassungszwänge aufgrund Änderungen an ext. Software etc.) | 0 |  |
| Anforderungen Mitarbeitende (Optimierung der Arbeitsabläufe etc.) | 1 | Geringeres Supportaufkommen |

## Zu erwartende Optimierungen*

| Bewertungskriterien | Gewichtung 0 = irrelevant 1 = geringerer Nutzen 2 = mittlerer Nutzen 3 = hoher Nutzen | Erläuterung |
| --- | --- | --- |
| Senkung der Durchlaufzeiten | 3 | Moderne Nutzeroberfläche ermöglicht intuitive Bedienung und erhöhte Fokussierung auf Kernaufgaben |
| Vermeidung von Fehlerwiederholungsraten | 2 | Geringeres Supportaufkommen |
| Senkung der Prozesskosten | 1 | Effizientere Prozesse |
| Reduktion nicht wertschöpfender Prozesse | 2 | Geringeres Supportaufkommen |
| Steigerung der Studierendenzahlen | 0 |  |
| Qualitätszuwachs | 2 | Erhöhte Zufriedenheit der Lehrenden |

## Status

| Start | 01.05.2025 |
| --- | --- |
| Gesamtstatus |  |
| Status Steckbrief | Gefüllt |
| Teil des Hochschulentwicklungsplans | ja |

## Änderungshistorie

| Datum | Änderungen | Geändert durch |
| --- | --- | --- |