# Steckbrief für Prozessoptimierungen

## Rahmendaten

| Titel* | OC App |
| --- | --- |
| Auftraggeber/-in* | Hr. Felten |
| Prozessmanager/-in | / |
| Ggf. Anforderungsmanager/-in (wenn IT-Systeme betroffen sind) | Fr. Heidkamp-Kergel (Cm) Hr. Weyer (Cm) |
| Prozessverantwortliche/r |  |
| Prozess-/Projektteam (Name & OE) | Fr. Heidkamp-Kergel (Cm) Hr. Weyer (Cm) |
| Prozesscluster (gemäß Prozesslandkarte) | / |
| Geschätzter Umsetzungsaufwand klein ¦ mittel ¦ groß | mittel |

## Beschreibung*

| Vision | Neuentwicklung der Online-Campus-App. |
| --- | --- |
| Warum soll der Prozess optimiert werden? (Ist-Situation & Ausformulierung von 4.) | Die bestehende OC-App deckt auf Grund des fortgeschrittenen Alters aktuell nur unzureichend die funktionalen und technischen Bedürfnisse aus Kunden- und Unternehmensperspektive ab. Daher wird ein Relaunch der OC-App angestrebt. Alt: Gemäß der letzten Erhebung von User-Zahlen (10/2023) ist die OC-App auf etwa 25.000 Endgeräten aktiv (Android-Devices: ca. 17.000 ¦ iOS-Devices: ca. 8.000) und damit ein relevanter Bestandteil der Customer Journey. Vorschlag - Neu: Gemäß der jüngsten Erhebung der Nutzerzahlen im Oktober 2025 ist die OC-App auf rund 18.700 Endgeräten aktiv (Android-Devices: ca. 12.600 ¦ iOS-Devices: ca. 6.100). Damit stellt sie einen wesentlichen Bestandteil der Customer Journey dar. Es zeigt sich jedoch, dass die Nutzung der OC-App auf Android-Devices in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich gesunken ist – im Vergleich zum Jahr 2021 hat sich die Zahl nahezu halbiert. Im Gegensatz dazu hat die Nutzung auf iOS-Devices zwar ebenfalls einen Rückgang erfahren, dieser ist jedoch deutlich moderater. Dieser Trend ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass der Online Campus (OC 6) zunehmend über mobile Browser genutzt wird, was die Verwendung der App spürbar reduziert hat. Vor diesem Hintergrund sollte die zukünftige Weiterentwicklung der OC-App darauf abzielen, Studierenden und Lehrenden eine konsistente User Experience im Browser und auf mobilen Endgeräten anzubieten. |
| Wer ist an der Prozessoptimierung direkt beteiligt bzw. davon indirekt betroffen? (Aufzählung der Organisationseinheiten) | Campusmanagement- & support |
| Welche Teilprozesse, Projekte und Entwicklungen sind noch betroffen? (ggfs. Verweis auf 3.) | OC 6 Moodle-App |
| Was sind die konkreten Ziele der Prozessoptimierung (inkl. Nicht-Ziele)? (Kurzbeschreibung) | - Beste Rahmenbedingungen für berufsbegleitendes Studieren: Einfache Studienorganisation und Management der Bedürfnisse der Lehrenden und der Studierenden. - Intuitive Nutzung: Hohe Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz - konsolidierte Kommunikation - Mobile Interaktion ausbauen und Informationsquelle beibehalten, um FOMflex Leben zu können - Mobiles Lernen: mobiler Zugriff auf Lehr- & Lerninhalte via Anbindung oder Komplettintegration der Moodle-App - Supportaufkommen reduzieren |
| Wie sollen die Ziele erreicht werden? (Beschreibung erster Lösungsansätze) | - zeitgemäßes Design und Navigationskonzept - Pushnachrichten zur Planung des Tagesablaufs (konkretisieren), mit Personalisierungsoptionen zur (De)Aktivierung) - Zentraler Zugriff auf alle relevanten Informationen, wie z.B. Orte, Termine, Prüfungen etc. in einer konsistenten User-Experience zur Desktop-Version - Ursprungsfrage: Wo ist der Unterschied zu heute? - Zusammenführung der unterschiedlichen Kommunikationskanäle in einem Kommunikationsportal - Verbesserte Planung des Tagesablaufs, mittels Pushnachrichten: „immer auf dem neuesten Stand“ - Management aller Prüfungsthemen durch die Studierenden (An- und Abmeldung zu Prüfungen, Ergebnisse einsehen und Vergleichsergebnisse sichten) - Zeitgemäßer Login (biometrische Daten / Passkey / separates App-Token) |
| Wo sind IT-Systeme von der Prozessoptimierung betroffen? |  |
| Wann soll die Prozessoptimierung umgesetzt sein und welche zeitlichen Einschränkungen gibt es? | Umsetzung 2026 keine zeitlichen Einschränkungen / Abhängigkeiten |

## Einordnung in den Gesamtprozess

Welcher strategische Prozess ist hauptsächlich betroffen? Hier bitte Visualisierung einfügen.

## Zwänge & Anforderungen*

| Bewertungskriterien | Gewichtung 0 = irrelevant 1 = förderlich 2 = wichtig 3 = zwingend notwendig | Erläuterung |
| --- | --- | --- |
| Unternehmensstrategische Anforderungen (gesamtbetriebliche Kennziffern, Entscheidungsgrundlagen, Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Rentabilität) | 2 | - Zufriedenheit von Studierenden & Lehrenden wird erhöht - Erhöhte Nutzerbindung und Wiederkehrfrequenz |
| Rechtliche Vorschriften (Hochschulrecht, Arbeitsrecht, Compliance, DSGVO, GoBD, UStG, Betriebsrat etc.) | 0 |  |
| Technische Zwänge (bspw. Ablösung VB6) | 2 | Integration der OC 6-Schnittstellen |
| Anforderungen Kunden Interessenten, Studierende, Teilnehmende (Digitalisierung von Verwaltungstätigkeiten etc.) | 3 | - Schneller, mobiler Zugriff auf relevante Informationen - Verbesserte Planung des Tagesablaufs - Automatisierter Empfang aktueller, dringender und studienrelevanter Informationen |
| Anforderungen Lehrende (Digitalisierung von Verwaltungstätigkeiten etc.) | 3 | - Schneller, mobiler Zugriff auf relevante Informationen - Verbesserte Planung des Tagesablaufs - Automatisierter Empfang aktueller, dringender und lehrrelevanter Informationen |
| Anforderungen Lieferanten (Anpassungszwänge aufgrund Änderungen an ext. Software etc.) | 0 |  |
| Anforderungen Mitarbeitende (Optimierung der Arbeitsabläufe etc.) | 1 | Geringeres Supportaufkommen |

## Zu erwartende Optimierungen*

| Bewertungskriterien | Gewichtung 0 = irrelevant 1 = geringerer Nutzen 2 = mittlerer Nutzen 3 = hoher Nutzen | Erläuterung |
| --- | --- | --- |
| Senkung der Durchlaufzeiten | 3 | Moderne Nutzeroberfläche ermöglicht intuitive Bedienung und erhöhte Fokussierung auf Kernaufgaben |
| Vermeidung von Fehlerwiederholungsraten | 2 | Geringeres Supportaufkommen |
| Senkung der Prozesskosten | 0 |  |
| Reduktion nicht wertschöpfender Prozesse | 2 | Geringeres Supportaufkommen Effizientere, direktere und technisch vereinfachte Kommunikation |
| Steigerung der Studierendenzahlen | 0 |  |
| Qualitätszuwachs | 2 | Erhöhte Zufriedenheit der Studierenden und Lehrenden |

## Status

| Start | 01.05.2025 |
| --- | --- |
| Gesamtstatus |  |
| Status Steckbrief | Gefüllt |
| Teil des Hochschulentwicklungsplans | ja |

## Änderungshistorie

| Datum | Änderungen | Geändert durch |
| --- | --- | --- |